ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ | 1. โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราว ม.1 2. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.1 3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก ม.1 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (จ่ายขาดเงิน สะสม) 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 6. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.2 7. โครงการก่อสร้างถนนดินตัด ใหม่ ม.3 8. โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ ม.3 (จ่ายขาด เงินสะสม) 9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 10. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 11. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวาง ท่อระบายน้ำ ม.3 12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 13. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 14. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.6 15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 16. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.7 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) |  | 9,900 64,000 75,000 46,000 75,000 17,500 77,000 45,000 36,000 4,500 4,500 37,000 90,000 80,000 52,500 75,000 34,000 | 0.5 3.3 3.8 2.3 3.8 0.9 3.9 2.3 1.8 0.2 0.2 1.8 4.6 4.1 2.7 3.8 1.7 | อบต/โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 19. โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7 (จ่าย ขาดเงินสะสม) 20. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.7 21. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) 24. โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ ม.10 25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) 26. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม) 27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 30. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนน ลูกรัง ม.13(จ่ายขาดเงินสะสม) 31. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.13 |  | 30,000 27,100 17,500 64,000 40,000 64,000 75,000 64,000 62,000 64,000 65,900 37,000 27,000 75,000 | 1.5 1.4 0.9 3.3 2.0 3.3 3.8 3.3 3.1 3.3 3.3 1.9 1.4 3.8 | อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 แนวทางการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและจราจร | 32. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.14 33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 (จ่ายขาดเงินสะสม) 34. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลสะพุง ม.3 ,ม. 5, ม.14 ## 1.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลสะพุง 2. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีรัตนะ |  | 75,000 79,000 88,000 43,860 72,773.91 | 3.8 4.0 4.5 2.2 3.7 | อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./กฟภ อ.ศรีรัตนะ |
| รวม | 36 |  | 1,969,033.90 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างฝาย 2.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน,โอ่งน้ำ,ไฟเบอร์การ์ด | 1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.4 3. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ม.10 1.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน ม.3 |  | 60,000 75,000 99,000 19,500 | 23.7 29.6 39.1 7.7 | อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา |
| รวม | 4 |  | 253,500 | 0 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 3.1แนวทางการพัฒนาด้าน และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา | 1. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2. โครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ 1. โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.สะพุง 2. โครงการอุดหนุนการจัดงานข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ ปี2555 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนรถงานข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ 4.โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 5. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี อ.ศรีรัตนะ 6. โครงการซื้อเทียนพรรษาถวายวัดในเขตตำบลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา |  | 59,550 30,000 120,000 50,000 120,000 20,000 5,000 17,920 | 1.8 0.9 3.7 1.5 3.7 0.6 0.2 0.5 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการคลัง ส่วนการศึกษาฯ |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา | 7. โครงการจ้างเหมาทำอาหารงานบุญสังฆทานวัดในเขตตำบลสะพุง 8. โครงการอุดหนุนการบริจาคโลหิต อ.ศรีรัตนะ 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กเล็กในตำบลสะพุง/โรงเรียนบ้านสะพุง/บ้านทุ่งสว่าง 3. โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสะพุง/โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4. โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กบ้านจอก/สะพุง/ทุ่งสว่าง 5.โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านทุ่งสว่าง 6. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง 7. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน |  | 12,000 5,000 100,000 1,097,404.90 949,650 532,350 29,000 99,000 35,000 | 0.4 0.2 3.1 33.5 28.98 16.25 0.9 3.0 1.1 | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ อบต./ส่วนโยธา อบต./ส่วนโยธา สนง.ปลัด |
| รวม | 15 |  | 3,276,874.90 | 100.00 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. การพัฒนาด้านสังคม 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคม - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | 1.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 238 คน 2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 23 คน 3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 4. โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 1.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ 2. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด อ.ศรีรัตนะ |  | 3,434,500 383,500 18,000 99,000 10,000 50,000 | 82.3 9.2 0.4 2.4 0.2 1.2 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

# องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (2 โครงการ) 2. โครงการอบรม อปพร. 3. โครงการจัดซื้อชุด อปพร. 4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  | 48,000 42,000 57,000 20,065 | 1.1 1.0 1.4 0.5 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |
| รวม | 13 |  | 4,174,065 | 100.00 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครางการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและป้องกันรักษาโรคต่างๆ (1 โครงการ) 6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | 1. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3. โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสะพุงงานบุญปลอดเหล้า 1. โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2. โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ 3.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ 4. โครงการมสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชน อ.ศรีรัตนะ |  | 119,500 70,000 6,000 92,300 20,000 20,000 15,000 | 24.8 14.5 1.2 19.1 4.1 4.1 3.1 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ## ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน | 1. โครงการอุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (1 โครงการ) |  | 140,000 | 29.0 | สนง.ปลัด |
| รวม | 8 |  | 482,800 | 100.00 |  |

ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

# แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | ## จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.1 แนวทางการพัฒนาสร่างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. หมู่ที่5 ( 2 โครงการ) |  | 215,000 | 100.00 | อบต./ส่วนโยธา |
| รวม | 2 |  | 215,000 | 100 |  |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 8.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการบริหารการปกครอง | 1. โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 2. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3. โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 4. โครงการจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5. โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6. โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7. โครงการจ้างเหมาทำอาหารเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8. โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน 9. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 10. โครงการจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน |  | 132,219 90,000 829,678 40,391.60 20,000 174,000 3,500 14,000 10,800 31,642.01 | 3.9 2.7 24.9 1.2 0.6 5.2 0.1 0.4 0.3 0.9 | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง/ส่วนการศึกษาฯ/สนง.ปลัด/ส่วนโยธา ส่วนการคลัง สนง.ปลัด สนง.ปลัด ส่วนการศึกษาฯ สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนการศึกษาฯ/ส่วนโยธา |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 8.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการบริหารการปกครอง | 11. โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 12. โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 13. โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14. โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 15. โครงการจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - ค่าบริการไปรษณีย์ 16. โครงการจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 17. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18. โครงการจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบล 19. โครงการจ่ายเพื่อเป็นค่าอาหารเลี้ยงรับรองและพิธีการ 20. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต. (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 21.โครงการค่าจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัย |  | 88,425.10 16,965 30,000 79,979.10 77,309.80 5,488.90 11,643.30 912 216,563 99,300 96,500 16,800 72,440.30 42,000 | 2.6 0.5 0.9 2.4 2.3 0.2 0.3 0.02 6.5 3.0 2.8 0.5 2.1 1.3 | สนง.ปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนการศึกษา/ส่วนโยธา สนง.ปลัด ส่วนโยธา ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง สนง.ปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนการศึกษาฯ/ส่วนโยธา สนง.ปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนการศึกษาฯ/ส่วนโยธา ส่วนการคลัง/สนง.ปลัด/ส่วนโยธา/ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการคลัง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22. โครงการจ่ายเป็นค่าพวงมาลาดอกไม้ 23. โครงการจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 24. โครงการเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย นายธนา พูลแก้ว 25. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดปลวกในสำนักงาน อบต.สะพุง 26. โครงการจ่ายเป็นค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 27. โครงการเบิกจ่ายค่าบริการและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ (อินเตอร์เน็ต) 28. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 29. โครงการจัดซื้อรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 30. โครงการจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งกระจกห้องทำงานคณะผู้บริหาร 31. โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32. โครงการจ้างเหมาทำผ้าจีบคลุมโต๊ะประชุม 33. โครงการจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ |  | 2,800 27,300 43,140 12,960 1,231.60 2,351.90 70,000 600,000 18,000 10,867.99 17,248 600.27 | 0.8 1.3 0.4 0.03 0.07 2.1 18.0 0.5 0.3 0.5 0.01 | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ส่วนการคลัง |

ผป.1

# บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   อ.ศรีรัตนะ   จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละของโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครอง | 1. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(1 โครงการ) 2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ |  | 25,500 250,000 | 0.7 7.5 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 35 |  | 3,329,456.90 | 100.00 |  |

### ส่วนที่1

บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2542   และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    เพื่อประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชน   ซึ่งส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  หากมีการร่วมมือเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน   โดยต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและต้องสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ   โดยใช้ทรัพยกรที่มีอยู่จำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามนโยบายของการพัฒนาตำบลเพื่อให้มีชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง   สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

### วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้มีความชัดเจนในการในการปฏิบัติตามแผนมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

4. เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้ง  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน   มีขั้นตอนดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนดำเนินการ  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

#### ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

#### ขั้นตอนที่1   การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนดำเนินการ การพัฒนาจังหวัด/อำเภอ  หรือกิ่งอำเภอ  แบบบูรณาการ

#### ขั้นตอนที่2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1   บทนำ

ส่วนที่2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

#### ขั้นตอนที่3   การประกาศแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนันสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดำเนินการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการดำเนินการการพัฒนา (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…………………..)ประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

#### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อให้หน่วยงานให้หน่วยงานมีความระมัดระวัง  รอบคอบในการปฏิบัติตามแผนงาน

- ก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในองค์การ

- เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจน  สะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่  1

บทนำ

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

##### งานนโยบายและแผน

##### สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ

โทร  0-4567-7200

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 4 5 6 7 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 3 | 9,900 บาท 64,000 บาท 75,000 บาท 75,000 บาท 45,000 บาท 17,500 บาท 77,000 บาท | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 8 9 10 11 12 13 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่3 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 | 36,000 บาท 4,500 บาท 45,000 บาท 4,500 บาท 37,000 บาท 80,000 บาท | หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 14 15 16 17 18 19 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ทึ่7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 | 52,500 บาท 90,000 บาท 75,000 บาท 34,000 บาท 27,100 บาท 30,000 บาท 17,500 บาท | หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 21 22 23 24 25 26 | โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง หมู่ที่8 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน ดินตัดใหม่ หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ทึ่10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 | 64,000 บาท 40,000 บาท 64,000 บาท 75,000 บาท 64,000 บาท 62,000 บาท | หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 27 28 29 30 31 32 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง. หมู่ทึ่13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 | 75,000 บาท 64,000 บาท 65,900 บาท 37,000 บาท 27,000 บาท 75,000 บาท | หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา อบต./โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 33 34 35 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมถนลูกรัง | 75,000 บาท 79,000 บาท 88,000 บาท | หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 5,9,10,13,7,3,14 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา อบต. /โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บริการงานทั่วไปและบริการงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความเหมาะสม

(2)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ระบบไฟฟ้า

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านในเขตตำบลสะพุง โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีรัตนะ | 43,860 บาท 72,773.91 บาท | หมู่ 1-14 หมู่ที่ 1-14 | อบต. /โยธา อบต. /โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์ภายในสำนักงาน | 59,550 บาท 30,000 บาท 35,000 บาท | หมู่ที่ 1-14 - แห่ง 1 แห่ง | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 4 5 6 7 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2555 โครงการอุดหนุนการจัดงานข้าวโพดหวาน อ.ศรีรัตนะ โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งขบวนรถงานข้าวโพดหวาน โครงการอุดหนุนการจัดงานราชพิธี โครงการจัดซื้อเทียนช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา โครงการจ้างทำอาหารเนื่องในงานบุญสังฑทาน | 120,000 บาท 50,000 บาท 20,000 บาท 120,000 บาท 5,000 บาท 17,920 บาท 120,000 บาท | หมู่ที่ 1-14 1 แห่ง 1 แห่ง 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 4 5 | โครงการงานวันเด็ก โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ตำบลสะพุง โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนบ้านสะพุง/บ้านทุ่งสว่าง โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ วัดบ้านทุ่งสว่าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านทุ่งสว่าง | 100,000 บาท 1,097,404.90 บาท 1,482,000 บาท 29,000 บาท 99,000 บาท | ต. สะพุง 5 แห่ง 5 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ อบต./โยธา อบต./โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้การบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | โครงการโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย โครงการอุดหนุนการบริจาคโลหิต โครงการอุดหนุนการจัดงานกาชาด | 3,434,500 บาท 383,500 บาท 18,000 บาท 99,000 บาท 20,065 บาท 5,000 บาท 7,000 บาท | 14 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 1 โครงการ 2 โครงการ | สนง. ปลัด สนง. ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้การบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ศรีรัตนะ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ.ศรีรัตนะ | 50,000 บาท 10,000 บาท | 1 ศูนย์ 1 โครงการ | สนง. ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้การบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2. 3 | โครงการพัฒนาการจราจรและสายตรวจช่วงเทศกาล โครงการฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อปพร. โครงการจัดซื้อชุด อปพร. | 48,000 บาท 42,000 บาท 57,000 บาท | 2 โครงการ 1 โครงการ ตำบลสะพุง | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขอนามัย ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 | โครงการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เคมีฉีดพ่นยุงลาย/ทรายอะเบท) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพนะดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.สะพุง โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล งานบุญปลอดเหล้า | 119,500 บาท 70,000 บาท 6,000 บาท | 3 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ | สนง.ปลัด สนง..ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)  แนวทางการพัฒนา  ด้านกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 4 | โครงการอุดหนุนศูนย์กีฬา อ.ศรีรัตนะการแข่งขันกีฬาศรีรัตนะสัมพันธ์ โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทคัพ | 92,300 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท | 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ | สนง.ปลัด ส่วนการคลัง สนง.ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3)  แนวทางการพัฒนา  โครงสร้างงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน | 140,000 บาท | 14 หมู่บ้าน | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2. | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมไม้ระแนง หมู่ที่ 5 โครงการต่อเติมรั้ว คสล. (ไม้ระแนง) หมู่ที่ 5 | 30,000 บาท 35,000 บาท | หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 3 4 5 | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โครงการสมทบหลักกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โครงการจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบล โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการจ่ายเป็นค่าอาหารเลี้ยงรับรองและพิธีการ | 90,000 บาท 132,219 บาท 96,500 บาท 79,979.10 บาท 16,800 บาท | - - - - - | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 6 7 8 9 | โครงการใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต.(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น อันเป็นประโยชน์แก่อบต. โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | 16,965 บาท 24,850 บาท 72,440.30 บาท 10,800 บาท | - - - - - | ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้การบริหารงานด้านการเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 10 11 12 13 14 | โครงการเงินเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย นายธนา พูลแก้ว โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.สะพุง โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่าฤชา ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โครงการค่าจ้างเหมากำจัดปลวกในสำนักงาน | 43,140 บาท 14,000 บาท 25,500 บาท 16,000 บาท 12,960 บาท | - - - - - | ส่วนการคลัง ,, สนง.ปลัด ส่วนการคลัง สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้การบริหารงานด้านการเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 15 16 17 18 19 | โครงการค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง โครงการค่าบริการและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์(อินเตอร์เน็ต) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงไมโครโฟนห้องประชุมพร้อมติดตั้ง โครงการค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 1,231.60 บาท 2,351.90 บาท 70,000 บาท 30,000 บาท 88,425.10 บาท | - - - - - | ส่วนการคลัง ,, สนง.ปลัด ส่วนโยธา 4 ส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้การบริหารงานด้านการเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 20 21 22 23 24 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน โครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกห้องทำงานคณะผู้บริหาร | 216,563 บาท 99,300 บาท 600,000 บาท 31,642.01 บาท 18,000 บาท | - - - - - | 4 ส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ สนง.ปลัด 4 ส่วนราชการ สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้การบริหารงานด้านการเก็บสถิติ  ข้อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 25 26 27 28 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โครงการจ้างเหมาทำผ้าจีบคลุมโต๊ะประชุม โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง | 40,391.60 บาท 10,867.99 บาท 17,248 บาท 27,300บาท 38,475 บาท | - - - - | ส่วนการคลัง ,, ,, ,, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 29 30 31 | โครงการจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าอินเตอร์เน็ต - ค่าบริการไปรษณีย์ โครงการจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ โครงการจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัย | 77,309.80 บาท 5,488.90 บาท 11,643.30 บาท 912 บาท 600.27 บาท 42,000 บาท | - - - - - - | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง สนง.ปลัด สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผป.  2

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

8. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1) เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(1)  แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาส่งเสริมการบริหารการปกครอง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2554 |  |  | พ.ศ. 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน. | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 2 | โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ | 250,000 บาท 25,500 บาท | - - | ส่วนการคลัง ส่ำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lj;omu

j